29

ПРОЕКТ

Контракт  № 

ИКЗ – 262322100194632450100101570014120243
«       »           2026 г. 
                      
                    

 
              рп. Навля

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Навлинская центральная районная больница» (ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»), именуемое в  дальнейшем  «Заказчик», в  лице  главного врача Пулиной Олеси Анатольевны,  действующего  на  основании  Устава, с одной  стороны,  и ___________________________именуемый (ое)  в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________ действующей  на  основании _____________ , в порядке  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам открытого аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «__» _________ 2026  г. № ________________, на основании протокола от «__» __________ 2026 г. № __________________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет  Контракта. 
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский, городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
Заказчик в соответствии с условиями настоящего контракта обязуется принять результат работ и оплатить выполненные Подрядчиком работы. 
1.2. Работы по объекту выполняются Подрядчиком с использованием собственного оборудования, инструментов, расходных материалов, собственными силами или с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков). 

1.3. Наименование и содержание работ, услуг, выполняемых в соответствии с настоящим контрактом, определяются Проектной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 2).
1.4. Качество работ должно соответствовать действующим в РФ требованиям технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и иной нормативно-технической документации. Материалы, конструкции, изделия, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ) РФ, технических условий (ТУ) производителя, а также нормам пожарной безопасности. 

1.5. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании работ, определен настоящим контрактом.
1.6. Подписывая Контракт, Подрядчик подтверждает, что:

- полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

- получил и изучил все материалы, связанные с заключением Контракта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, разрешение которых необходимо для надлежащего выполнения работ согласно Контракту. Соответственно, Подрядчик не претендует на дополнительные платежи по указанному в Контракте объему работ, за исключением предусмотренных действующим законодательством, а также не освобождается от каких-либо обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

1.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (ч.7 ст. 95 44-ФЗ). 
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения Работ: 
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ: не позднее 30 ноября 2026 г. 

Работы по контракту выполняются в один этап.
Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ
         2.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право завершить выполнение Работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном настоящим контрактом порядке.
          2.3. Место выполнение работ:  Брянская область, Муниципальный район Навлинский, городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
2.4. Подрядчик обязан своевременно, в письменной форме предупредить Заказчика об обстоятельствах, объективно препятствующих своевременному выполнению работ. В случае отсутствия предупреждения, либо отсутствия доказательств действительности указанных обстоятельств, Заказчик не принимает во внимание эти обстоятельства при решении вопроса о своевременном исполнении обязательств по настоящему контракту.

2.5. В случае если, приостановка работ происходит по причине виновных действий (бездействий) Подрядчика, срок окончания работ не подлежит продлению.

2.6. Датой исполнения обязательств по настоящему контракту/этапу контракта считается дата подписания Заказчиком  структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (за исключением гарантийных обязательств и обязательств по оплате).

3.Цена  и  порядок  расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ______________ рублей (_____________________________ рублей ___ копеек), с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _______ процентов, а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
 Цена включает в себя все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на необходимые материалы и оборудование, страхование, уплату налогов, НДС, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку на объект оборудования, материалов и персонала, а также  иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
Риск удорожания стоимости товаров и работ в течение всего срока действия настоящего контракта несет Подрядчик.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

3.2. Источник финансирования: 
Средства Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации  первичного звена здравоохранения (Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.человек)
 3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёмов работ и иных условий исполнения Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

В случае, если стоимость работ превысит сумму, указанную в пункте 3.1. настоящего контракта, то такое превышение оплачивается полностью за счет средств Подрядчика. 
Авансовый платеж не предусмотрен.

         3.4.     Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

    3.5. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества, фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом.

    3.6. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта.

3.7  .Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

3.8  Срок оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика, должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.
3.9. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся в форме безналичного денежного расчета.     Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

3.10.  Затраты на материалы для производства работ Подрядчик осуществляет за счет собственных оборотных средств.

3.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от норм и правил, установленных для данного вида работ, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Подрядчику, вправе удерживать суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии с условиями настоящего контракта за допущенные нарушения.

3.12. Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ, в случае если Подрядчиком нарушены обязательства по контракту, вплоть до устранения указанных нарушений.

3.13. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом, а также в случаях, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский, городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
4.1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 4.1.2 настоящего раздела Контракта (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта: 
- проектная документация (приложение 2) 
- описание объекта закупки (приложение 3)

- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
4.1.3. В течение 3 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

4.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.

4.1.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.1.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

4.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.1.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

4.1.11. Качественно выполнить своими и привлеченными силами и средствами все работы в соответствии с техническими регламентами и утвержденной проектной документацией, в объеме и в сроки, предусмотренные в Контракте и приложениях к нему, предъявить объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии.

4.1.12. Документально оформлять возвратный материал в установленном порядке.

4.1.13. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 процентов от цены контракта.
Данное условие не применяется в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся СМП или СОНО. В этом случае Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей принадлежности к СМП или СОНО в письменной форме.
4.1.14. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.1.15. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.18, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.16. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.17. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.1.18. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.15. – 4.1.18, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
4.2. Подрядчик вправе: 

4.2.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.

4.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

4.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

4.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать   Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий: 

в течение 3 дней   со   дня, следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    Подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

4.3.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

4.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

4.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

4.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.3.9. Передать Подрядчику необходимую проектную документацию (разделы проектной документации), утвержденную в установленном порядке, в день заключения Контракта.

4.3.10.
Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3. Контракта.

4.3.11.
Провести экспертизу выполненных Работ своими силами в пределах полномочий или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

4.3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом и нормами действующего законодательства.
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.4.4. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта;

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством;

4.4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5. Порядок производства и сдачи работ
5.1. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику: 

- приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставленных ему полномочий, а также ответственного за соблюдение требований по охране труда и промышленной безопасности;
- уведомление о начале работ на объекте;
В отсутствии указанных документов, начало производства работ не допускается.
  5.2.   Используемые материалы должны иметь сертификаты (паспорта) качества (при условии их обязательного наличия), пожарной безопасности и соответствовать санитарным нормам. Работы, выполненные с использованием материалов, не соответствующих данным требованиям, считаются не выполненными.
 Материалы (товары), используемые при выполнении  работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
 5.3.   Материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые предполагается использовать при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, 
в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Применение материалов, бывших в употреблении, а также не имеющих соответствующих сертификатов, недопустимо.
     Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. 
Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

5.4.   Применяемые материалы должны:


быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 


быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 


не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 


не выделять вредных веществ;


соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 


быть ремонтопригодными.

5.5. Подрядная организация, выполняющая работы, должна быть обеспечена всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в установленные сроки. Необходимым условием выполнения работ является предоставление Заказчику сертификатов и паспортов на применяемые материалы.
5.6. Приемка и оценка работ осуществляются в следующем порядке:

При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества, фактически выполненных подрядных работ, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию:
- счет, счет-фактуру (при  наличие);

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
-комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы; сертификаты на материалы (если материалы подлежат сертификации) и другие документы, в случае если это предусмотрено действующим законодательством. 

Без исполнительной  документации, предъявляемые объемы выполненных работ считаются не выполненными и к оплате не принимаются.
5.6.1.Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня завершения работ Подрядчик организует приемку результатов выполненных работ, подготавливает все необходимые документы.

5.6.2. Подрядчик  не позднее  2 (двух) рабочих дней после дня окончания выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о подрядчике предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5  Федерального закона №44-ФЗ;

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

5.6.3. к документу о приемке прилагаются  документы, которые считаются его неотъемлемой частью (скан-копии бумажных документов):

 -  акт приемки выполненных работ по форме КС-2 в комплекте с исполнительной и технической документацией в соответствии с предъявленными работами на бумажном носители.. Без исполнительной документации, предъявляемые объемы выполненных работ считаются не выполненными и к оплате не принимаются.

- акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия на используемые материалы (в случае если материалы подлежат обязательной сертификации),  которые считаются его неотъемлемой частью при его подписании и направлении Заказчику). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке;
5.6.4. документ о приемке, подписанный подрядчиком  не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

5.6.5. в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. 

5.6.6. документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с пп. "а" и "б" п. 4 или пп. "б" п. 5 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ направляются автоматически с использованием единой информационной системы подрядчику. Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

5.6.7. в случае получения в соответствии с п. 6 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик  вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

5.6.8. датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
  5.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью  13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
   5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.9. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5.10.  Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6. Условия о гарантии качества.
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается 5 лет со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

6.11.
Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в соответствии с проектной и технической документацией, государственными стандартам, техническими регламентами, СНиП, иными обязательными правилами и действующими нормативными актами в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, определенные условиями Контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

6.12.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьим лицом.

6.13 Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств установлен в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 1 082 291 (один миллион восемьдесят две тысячи  двести девяносто один)  рубль 32  копейки.  
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком не позднее чем за 2 (два) дня до предоставления Заказчику документа о приемке. В противном случае обеспечение гарантийных обязательств считается не представленным.

Оформление документа о приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться: предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям установленным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения применяется Поставщиком):

ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»  

Адрес: 242130, Брянская область, Навлинский р-н,п. Навля, ул. П. Осипенко, 38а
ИНН 3221001946 КПП 324501001
Департамент финансов Брянской области (ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» л/сч 20814014920)

Счет плательщика 03224643150000002701

ОКЦ №12  ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Брянской области г.Брянск

БИК 011501101

Счет банка плательщика средств 40102810245370000019

В назначении платежа дополнительно указать КБК 00000000000000000510, ИКЗ  и номер контракта
Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 30 (тридцати) дней по истечении гарантийного срока.
 В случае если в течение гарантийного срока у ПОДРЯДЧИКА изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы.

6.14. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7. Ответственность сторон.
7.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
        7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если  законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей
и составляет ____ рублей __ копеек

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
и составляет ____ рублей __ копеек

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком   обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей
и составляет ____ рублей __ копеек

7.8. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.9. За непредоставление Заказчику информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Подрядчик несет ответственность путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с ч. 24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. В случае непредоставления Заказчику указанной в ч. 23 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ информации Подрядчиком информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

7.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.17. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8. Обеспечение исполнения контракта. Антидемпинговые меры.
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение. 

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч.4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5 411 456 (пять миллионов четыреста одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 61 копейка 

Реквизиты для перечисления денежных средств:

ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»  

Адрес: 242130, Брянская область, Навлинский р-н,п. Навля, ул. П. Осипенко, 38а
ИНН 3221001946 КПП 324501001
Департамент финансов Брянской области (ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» л/сч20814014920)

Счет плательщика 03224643150000002701

ОКЦ №12 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Брянской области г.Брянск

БИК 011501101

Счет банка плательщика средств 40102810245370000019

В назначении платежа дополнительно указать КБК 00000000000000000510, ИКЗ  и номер контракта.
8.2. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта (ч. 5 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).

 8.3. В ходе исполнения Контракта  подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ (ч. 7.1 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ).

8.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении  подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, такие денежные средства возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Срок возврата заказчиком  подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты исполнения  подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (пункт 27 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ).


Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных  подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96  Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96  Федерального закона №44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103  Федерального закона №44-ФЗ.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96  Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8.5  Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96  Федерального закона №44-ФЗ) в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  -  10 822 913 (десять миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот тринадцать) рублей 23 копейки или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 
8.6. Обеспечения исполнения Контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту и неуплаты или отказа от уплаты в срок, установленный заказчиком, суммы неустойки (штрафа, пени), Заказчик имеет право самостоятельно во внесудебном порядке взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) из обеспечения, представляемого Подрядчиком.
9. Условия об изменении,  расторжении контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в  следующих случаях:

- Нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ, установленных Контрактом более чем на  10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика, или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

- Невозможность завершения работ к сроку, предусмотренному Контрактом, становится очевидной вследствие действий (бездействия) Подрядчика;

- Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию без предварительного письменного согласования с Заказчиком, ведущих к увеличению стоимости и (или) сроков выполнения работ.
Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке согласно ст.715 ГК РФ в случае, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным В этом случае заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков
9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик и (или) выполненные работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) выполненным работам;

б) при определении подрядчика, подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.5. Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должны быть уменьшены с учетом количества объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частями 17 и 17.1  статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
9.6.  При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.7.  При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы после подписания акта приемки.
9.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.9. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
9.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.11. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения контракта .

9.12. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом количества объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена заключаемого контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству объему выполненной работы.
9.13. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
 9.14. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, либо обстоятельств, которых Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте Контракта относятся: наводнение, землетрясение, природный пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или местного самоуправления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Контракта.

10.3. Стороны по Контракту обязаны уведомить друг друга о наступлении обстоятельств в течение 3-х дней со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов.

10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением финансовых взаиморасчетов.
11. Казначейское сопровождение Контракта
11.1. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» Управление Федерального казначейства по Брянской области (далее – УФК) осуществляет в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее – Правила казначейского сопровождения), казначейское сопровождение расчетов по настоящему Контракту, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 3 000 000,00 рублей Подрядчиком и соисполнителями в рамках исполнения настоящего Контракта.

11.2  Подрядчик обязан:

1) открыть в УФК лицевой счет (раздел на лицевом счете)  для учета операций со средствами участника казначейского сопровождения (далее – лицевой счет) в соответствии с Порядком открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, утвержденным приказом Федерального казначейства от 22.12.2021 № 44н «Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения»;

2) представлять в УФК в целях санкционирования операций со средствами, отраженными на лицевом счете: 

– Сведения об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок санкционирования), и содержащими в том числе информацию об источниках поступления средств и направлениях расходования средств, соответствующих предмету и условиям настоящего Контракта (далее – Сведения);

– документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, установленные Порядком санкционирования, исходя из предмета настоящего Контракта;

– распоряжения о совершении казначейских платежей, составленные в соответствии с требованиями Порядка санкционирования;

3) указывать в контрактах (договорах) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемых в рамках исполнения настоящего Контракта, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, установленных Порядком санкционирования, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей идентификатор настоящего Контракта.

В случае если настоящий Контракт, а также контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемые в рамках исполнения настоящего Контракта, содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, идентификатор настоящего Контракта не указывается в распоряжениях о совершении казначейских платежей, предусматривающих перечисление денежных средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях, при исполнении настоящего Контракта и указанных контрактов (договоров). Идентификатор формируется в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения)  при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств»;

4) вести учет доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении средств по настоящему Контракту (раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности), в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)»;

5) соблюдать условия ведения и использования лицевого счета  (режима лицевого счета), установленные настоящими условиями в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;

6) соблюдать иные условия и требования, установленные Правилами казначейского сопровождения, Порядком санкционирования.

11.3 Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, законами субъекта РФ, устанавливающими порядок организации  и осуществления бюджетного процесса в субъекте РФ (с последующим возвратом указанных средств на лицевой счет, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года);

3) на свои счета, открытые в банке, за исключением:

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств, подлежащих казначейскому сопровождению;

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, подлежащие казначейскому сопровождению, в случае, если Подрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных лиц, а также при условии представления в соответствии с Порядком санкционирования документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и (или) иных документов, предусмотренных настоящим Контрактом;

возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления в соответствии с Порядком санкционирования документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, копий распоряжений о совершении казначейских платежей и иных документов, подтверждающих оплату произведенных Подрядчиком расходов (части расходов), если условиями настоящего Контракта предусмотрено возмещение произведенных Подрядчиком расходов (части расходов);

оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего Контракта, в соответствии с Порядком санкционирования;

4) на счета, открытые в банке юридическим лицам, заключившим с Подрядчиком контракты (договоры), за исключением оплаты обязательств Подрядчика по контрактам (договорам), указанным в статье 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иным контрактам (договорам), средства по которым не подлежат казначейскому сопровождению.

11.4. Операции со средствами, отраженными на лицевом счете, проводятся после осуществления УФК санкционирования указанных операций в соответствии с Порядком санкционирования на основании Сведений, документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств (если их представление в соответствии с Порядком санкционирования является обязательным), и распоряжений о совершении казначейских платежей.

11.5. В соответствии с Порядком проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483 «Об утверждении Правил проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения», при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также при наличии признаков финансовых нарушений, выявление которых влечет приостановление операций на лицевом счете, операции на лицевом счете приостанавливаются.

11.6. Операции по зачислению средств на лицевой счет и списанию средств с лицевого счета осуществляются при указании идентификатора настоящего Контракта в контрактах (договорах) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемых Подрядчиком  в рамках исполнения настоящего Контракта, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей, за исключением распоряжений о совершении казначейских платежей, указанных в абзаце втором подпункта 3 пункта 3.9.2 настоящих условий.

11.7 При заключении Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Контракта контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с соисполнителями на сумму более 3 000000,00 рублей необходимо включать в них, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации:

1) положение об осуществлении УФК казначейского сопровождения расчетов по таким контрактам (договорам), а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 3 000 000,00 рублей соисполнителями в рамках исполнения таких контрактов (договоров);

2) положения, аналогичные установленным пунктом 11 настоящих Условий, в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, Порядком санкционирования.

11.8 Заказчик производит расчеты по Контракту путем перечисления целевых средств на лицевой счет Подрядчика, открытого в УФК по Брянской области.
11.9 Идентификатор контракта: ___________________________.
12. Заключительные условия
10.1.   Контракт  вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 
Срок исполнения контракта включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
10.2.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон,  заключаются соответствующим Соглашением с использованием единой информационной системы и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
10.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
Стороны в полном объеме признают юридическую силу переписки, осуществленную по средствам электронной почты между адресами Заказчика (e-mail: hp-nvl@yandex.ru) и Подрядчика (e-mail: __________________________).
Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления сообщения электронной почтой.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственность за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем сторон. 
Указанные в контракте адреса электронной почты являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а так же обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

10.5. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

10.6. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

10.7. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.
10.8.При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.9. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику

10.10. В случае изменения реквизитов у одной из Сторон, она обязана об этом уведомить другую Сторону  в письменном виде не позднее 10-ти календарных дней с момента изменения.

10.11. Настоящий контракт  составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями Заказчика и Поставщика.

Приложения:

Приложение № 1 – Проект сметы контракта
Приложение № 2 – Проектная документация
Приложение № 3 - Описание объекта закупки
Приложение №4- Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ
Все приложения являются неотъемлемой частью контракта.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
	

	242130, Брянская область, Навлинский р-он, п. Навля, ул. П. Осипенко д. 38а 
Телефон (48342)2-20-25  

Эл.почта: hp-nvl@yandex.ru
	

	ИНН 3221001946  КПП 324501001 
	

	Департамент финансов Брянской области (ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» л/сч 21814014920)

Счет плательщика 03224643150000002701
	

	ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г.Брянск    

БИК 011501101

Счет банка плательщика средств 40102810245370000019

КБК 00000000000000000130
	

	ОГРН 1023202535520       

ОКТМО 15638151    
	

	Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» 
                                        О. А. Пулина

 (должность, подпись, расшифровка подписи)   
	(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)                                


.

	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	к  контракту

	№________________ от "__"_______2026 г.

	Проект сметы контракта
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский, городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Кол-во (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС руб.
	Стоимость всего руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общестроительные работы (1-й, 2-й, 3-й этаж)
	комплекс
	1
	42 922 181,05
	42 922 181,05

	2
	Система водоснабжения и водоотведения
	комплекс
	1
	4 026 854,61
	4 026 854,61

	3
	отопление
	комплекс
	1
	4 867 618,61
	4 867 618,61

	4
	Электросиловое оборудование и электроосвещение
	комплекс
	1
	6 904 180,76


	6 904 180,76



	5
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	6 446 418,62
	6 446 418,62

	6
	Антитеррор
	комплекс
	1
	1 761 540,75
	1 761 540,75

	7
	Сети связи
	комплекс
	1
	1 730 379,37
	1 730 379,37

	8
	Вентиляция
	комплекс
	1
	496 060,75
	496 060,75

	9
	Фасад, отмостка, крыльца
	комплекс
	1
	17 582 831,82
	17 582 831,82

	10
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	110 136,10
	110 136,10

	11
	утилизация строительного мусора
	комплекс
	1
	124 742,12
	124 742,12

	 
	Итого:
	 
	 
	
	86 972 944,56

	
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	
	
	
	1 739 458,90

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС (1)
	 
	 
	
	88 712 403,46

	 
	НДС 22% 
	 
	 
	
	19 516 728,77

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС (1)
	 
	 
	
	108 229 132,23

	
	
	
	
	
	

	(1)  Значения в строке «Начальная (максимальная) цена контракта с НДС» не указывается в случае заключения контракта с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС.

	

	

	

	

	

	*В графе 6 «Всего» и в графе 5 «На единицу измерения (гр.6:гр.4)» цена сметы контракта изменится по результатам электронного аукциона с учетом коэффициента снижения начальной максимальной цены контракта.

	
	Заказчик
	Подрядчик
	
	
	


Приложение № 2

к  контракту

	№________________ от "__"_______2026 г.


Проектная документация

(прикреплена отдельным файлом)
Приложение № 3

к  контракту

	№________________ от "__"_______2026 г.


Описание объекта закупки
(прикреплено отдельным файлом)
Приложение № 4
к  контракту

	№________________ от "__"_______2026 г.


Акт сдачи-приёмки выполненных работ (ФОРМА)
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский, городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
Рп. Навля






«____» _______________ 20__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА в лице _______________________________________

с одной стороны и представитель Подрядчика в лице ___________________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а ЗАКАЗЧИК принял следующие виды работ:

	№ п/п
	Дата

выполнения работ
	ФИО

Подрядчика
	Перечень работ
	Стоимость работ, руб.
	Прим.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Общая сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями Контракта составляет: _______ (____________________________) руб. ____ коп.,в том числе НДС __%: ____________(________) руб.______коп.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) претензий не имеет.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:                                                                             ПОДРЯДЧИК:

   _________                                                         __________________     

 (подпись, Ф.И.О.)                                                                     (подпись, Ф.И.О.)

М.П.                                                                                       М.П.   
