 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2026 г. N 87693 
------------------------------------------------------------------ 
  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
ПРИКАЗ 
от 21 июля 2026 г. N 1358 
  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ И МЕМОРИАЛЬНЫХ КВАРТИР), 
УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ, ОБ УЧАСТНИКАХ 
И О ЖЕРТВАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И (ИЛИ) ИНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
  
В соответствии с подпунктом 31.1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 1 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 590, приказываю: 
1. Утвердить: 
перечень работ по ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны и (или) иных военных конфликтов, согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 
упрощенный порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны и (или) иных военных конфликтов, согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу приказ Минкультуры России от 20 марта 2024 г. N 509 "Об утверждении перечня и упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны" <1>. 
-------------------------------- 
<1> Зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2024 г., регистрационный N 77696. 
  
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 г. и действует до 1 марта 2033 г. 
  
Министр 
О.Б.ЛЮБИМОВА 
  
  
  
  
  
Приложение N 1 
к приказу Минкультуры России 
от 21 июля 2026 г. N 1358 
  
ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ И МЕМОРИАЛЬНЫХ КВАРТИР), 
УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ, ОБ УЧАСТНИКАХ 
И О ЖЕРТВАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И (ИЛИ) ИНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
  
1. Устранение наклона (крена) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающего память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны и (или) иных военных конфликтов (далее - Объект), и (или) его частей. 
2. Обновление надписей (расчистка и нанесение красочного покрывного слоя прорезных надписей, выполненных на натуральном камне, воссоздание и монтаж утраченных накладных знаков надписи) без изменения цветовых решений, материалов, стилистики и техники исполнения. 
3. Ремонт (замена поврежденных и (или) восполнение утраченных элементов произведения) оград и их окраска без изменения цветовых решений, материалов, стилистики и техники исполнения. 
4. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций, проводимый при наличии повреждений, не являющихся несущими и не влияющих на конструктивную целостность Объекта, без изменения цветовых решений, материалов, стилистики и техники исполнения. 
5. Замена плит облицовки Объекта без изменения цветовых решений, материалов и техники исполнения. 
6. Переборка и замена плит мощения Объекта. 
7. Заделка сколов, трещин и других дефектов Объекта и (или) его элементов и частей. 
8. Окраска ранее окрашенных элементов Объекта и (или) его частей без изменения цветовых решений. 
9. Герметизация межблочных швов постаментов и отмосток Объекта и (или) его частей. 
10. Гидрофобизация и биоцидная обработка Объекта и (или) его частей. 
11. Расчистка Объекта и (или) его элементов и частей от лакокрасочных и техногенных загрязнений. 
  
  
  
  
  
Приложение N 2 
к приказу Минкультуры России 
от 21 июля 2026 г. N 1358 
  
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ И МЕМОРИАЛЬНЫХ КВАРТИР), 
УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ, ОБ УЧАСТНИКАХ 
И О ЖЕРТВАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И (ИЛИ) ИНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
  
1. Настоящий упрощенный порядок регламентирует процедуру проведения работ по ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее при совместном упоминании - объекты культурного наследия) (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны и (или) иных военных конфликтов (далее соответственно - работы по ремонту, Объект). 
2. К работам по ремонту отнесены работы, указанные в приложении N 1 к настоящему приказу. 
3. При выполнении работ по ремонту не допускаются изменение облика, конструктивных решений и (или) структуры объекта культурного наследия, а также нарушение требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия, установленных статьей 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 
4. Для проведения работ по ремонту не требуется наличие документов, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, в том числе лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
В проведении работ по ремонту могут участвовать добровольцы (волонтеры). 
5. До начала проведения работ по ремонту лицо, планирующее их выполнение, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения работ по ремонту в письменной форме уведомляет орган охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, указанный в пункте 2 статьи 45 Федерального закона (далее - орган охраны), о проведении работ по ремонту с указанием адреса (местонахождения) Объекта, видов работ по ремонту, сроков их проведения, с приложением фотофиксации состояния Объекта до начала проведения работ по ремонту. 
6. По завершении работ по ремонту лицо, их проводившее, в течение трех рабочих дней со дня окончания работ по ремонту направляет в орган охраны отчет, включающий в себя перечень выполненных работ по ремонту, с приложением фотофиксации состояния Объекта после завершения работ по ремонту. 
  
  
------------------------------------------------------------------ 
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