ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                 №

г. Брянск

Об утверждении Порядка принятия Правительством Брянской области решения об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, в полном объеме Правительство Брянской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия Правительством Брянской области решения об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области по курирующим направлениям деятельности.

Губернатор                                                                                    А.В. Богомаз

Приложение

к Постановлению

Правительства

Брянской области

от            №

Порядок принятия Правительством Брянской области решения об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия Правительством Брянской области в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) решения об изменении по соглашению сторон контракта существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения (далее - решение об изменении существенных условий контракта).

2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на закупки государственных заказчиков Брянской области, бюджетных, автономных учреждений и государственных унитарных предприятий Брянской области, иных юридических лиц в случаях, установленных статьей 15 Федерального закона.

4. Решение об изменении существенных условий контракта принимается при наличии следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2026 года;

2) при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона.

5. Решение об изменении существенных условий контракта принимается в форме постановления Правительства Брянской области (далее также - постановление).

6. Проект постановления разрабатывается органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Брянской области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее - уполномоченный орган) в порядке, установленном  Распоряжением Правительства Брянской области от 23 января 2017 г. № 27-рп «Об инструкции по делопроизводству в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области», на основании следующих документов:

1) уведомления стороны контракта, предусмотренного условиями контракта и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, о невозможности исполнения контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств;

2) согласия сторон контракта на изменение его существенных условий в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона;

3) обоснования изменения существенных условий контракта;

4) проекта дополнительного соглашения к контракту, включающего изменение существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона;

5) копии контракта, подлежащего изменению;

6) информации об исполненных сторонами контракта обязательствах;

7) информации об остатках лимитов бюджетных обязательств по соответствующей целевой статье расходов на текущую дату.

7. При необходимости изменения существенных условий контрактов, заключенных бюджетными, автономными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Брянской области, иными юридическими лицами в случаях, установленных статьей 15 Федерального закона, такие юридические лица подготавливают и направляют документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка (далее - документы) в уполномоченный орган.

8.Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение документов, направленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и в случае их комплектности и соблюдения условий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, обеспечивает разработку проекта постановления в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов.

В случае некомплектности представленных документов и (или) несоблюдения условий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, возвращает документы с указанием причин возврата.

9. В прилагаемой к проекту постановления пояснительной записке указываются:

1) информация о государственном контракте и его существенных условиях;

2) предложение об изменении существенных условий контракта;

3) обоснование изменения существенных условий контракта с указанием обстоятельств, влекущих невозможность сторонами его исполнения (с приложением документов, подтверждающих содержащиеся в обосновании обстоятельства).

10. Постановление Правительства Брянской области об изменении существенных условий контракта принимается в порядке, установленном Распоряжением Правительства Брянской области от 23 января 2017 г. № 27-рп «Об инструкции по делопроизводству в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области»